ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения процедуры выбора подрядной организации на работы 
по озеленению

По объекту«Спортивно-туристский гольф-комплекс в Минском районе» 6-й квартал. 
11 очередь строительства. Жилой дом №6.11 по г.п.

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| - Основание для проведения торгов | Проектная документация |
| - Вид строительства | Возведение объекта (Новое строительство) |
| - Сведения об объекте строительства. Месторасположение объекта. | Жилой дом представляет собой комплекс из трех жилых секций переменной этажности с надземной и подземной частью. Каркас – монолитный, с заполнением керамзитобетонными блоками. Кровля трёх типов: совмещённая неэксплуатируемая, эксплуатируемая, скатная. Класс сложности объекта К-3 Местоположение: Минская обл., Минский район, Колодищанский с/с |
| - Сроки начала и окончания выполнения работ | Начало – июль 2026 г. Окончание – август 2026 г. |
| - Источник финансирования строительства | Собственные средства |
| - Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком | Предметом торгов является полный комплекс работ: - озеленение Земляные работы по выемке грунта Привоз и устройство плодородного слоя (грунт заказчика) Уход за растениями (полив и подрезка при необходимости) Передача растений эксплуатирующей организации по качеству и количеству Так же в обязательства подрядной организации входит: - обеспечение необходимыми материальными ресурсами - составление и согласование ППР и ТК - организация участков работ собственных производственных процессов - обеспечение строительной площадки необходимым инвентарём, машинами, оборудованием - организация бытового городка (с необходимым освещением и охраной) - проведение всех испытаний, необходимых для функционирования объекта и ввода в эксплуатацию (уточняется с Заказчиком) Все комплексы работ, поручаемые подрядчику для определения стоимости предложения, должны рассчитываться претендентом в полном объёме согласно приложенной проектной документации: 16-23-0-ГП-11.0.0 изм 2 |

ПОДГОТОВИЛ:

Руководитель проекта

___________М.Е. Черепович