|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО: |
|  | Директор |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Цвирко |
|  | 27.03.2025 года |
|  |  |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

для переговоров по выбору подрядной организации

для выполнения комплекса работ по устройству вентилируемого фасада и входных групп, монтажу ограждений при строительстве объекта:

**«Жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами в квартале просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва в г.Минске». 9 очередь строительства. Жилой дом №9.1, Жилой дом №9.2, Жилой дом №9.3, Жилой дом №9.4, Объект социально-общественного назначения №9.6 по г.п., Гараж-стоянка №9.5 по г.п.**

**1. Информация об организаторе и способе выбора подрядчика.**

1.1 Наименование организатора/заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «АСТОМАКС» (далее – Организатор или Заказчик).

Место нахождения Организатора: \_223053, Минская область, Минский район, д. Боровая, д.7, каб.4.

р/с BY53ALFA30122001580010270000

в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, код банка ALFABY2X

УНП 800017077

Контактные телефоны и адрес электронной почты Организатора:

тел. +375-17-233-33-33, e-mail: [а-100@a-100.by](mailto:а-100@a-100.by).

сайт Организатора: <http://a-100development.by/tendery/>.

Ответственное лицо Организатора:

Руководитель проекта: Шумович Андрей +375 (29) 657-32-66, e-mail: [shumovich@a-100.by](mailto:shumovich@a-100.by);

Инженер CДО: Самойлова Александра +375 (29) 375 71 72, e-mail: [samoilova@a-100.by](mailto:samoilova@a-100.by).

1.2. Выбор подрядчика для исполнения Предмета заказа производится в порядке рыночного исследования (ранее и далее – «переговоры»).В рамках переговоров проводится квалификация участников.

1.3. Рыночное исследование (переговоры) не является торгами (конкурсом, аукционом, запросом предложений, запросом котировок) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 417–419 и 927–929 Гражданского кодекса Республики Беларусь и не накладывают на Организатора обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Республики Беларусь.

При проведении переговоров в соответствии с настоящей документацией не применяются установленные законодательством требования о закупках товаров (работ, услуг) при строительстве.

**2. Предмет заказа, условия проведения переговоров.**

2.1. Предметом заказа является выбор подрядной организации для выполнения комплекса работ по устройству вентилируемого фасада и входных групп, монтажу ограждений при строительстве объекта:

**«Жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами в квартале просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва в г.Минске». 9 очередь строительства. Жилой дом №9.1, Жилой дом №9.2, Жилой дом №9.3, Жилой дом №9.4, Объект социально-общественного назначения №9.6 по г.п., Гараж-стоянка №9.5 по г.п.**

Сведения об объекте строительства:

Жилой дом №9.1 по г.п.,

Жилой дом №9.2 по г.п.,

Жилой дом №9.3 по г.п.,

Жилой дом №9.4 по г.п.,

Гараж-стоянка №9.5 по г.п.

Объект социально-общественного назначения №9.6 по г.п.

Состав и объем работ, являющихся предметом заказа:

На основании проектной документации:

Лот №1

- П-12/23-9.1-АР;

- П-12/23-9.1-АР1;

Лот №2

- П-12/23-9.2-АР;

- П-12/23-9.2-АР1;

Лот №3

- П-12/23-9.3-АР;

- П-12/23-9.3-АР1 изм.1;

Лот №4

- П-12/23-9.4-АР;

- П-12/23-9.4-АР1 изм.1;

Лот №5

- П-12/23-9.5-АР;

- П-12/23-9.5-АР1;

- П-12/23-9.5-ПНС-АР;

Лот №6

- П-12/23-9.6-АР;

- П-12/23-9.6-АР1;

Комплекс работ:

* Устройство вентфасадов из плитки (с учетом всех запилов плитки);
* Устройство ЛШС и декоративной штукатурки на фасадах;
* Устройство вентфасадов входных групп;
* Устройство подсистемы (под вентфасад, под декор. Ламели);
* Монтаж декоративных ламелей;
* Утепление фасада (поставка утеплителя за генподрядчиком);
* Аренда лесов, с учетом включенных лесов в тендере по кровле
* Установка всех необходимых фасонных элементов;
* Устройство вентфасада на подпорных стенах;
* Устройство ограждений на террасах.

При подготовке ценового предложения заказчиком предоставляются цены на следующие материалы:

* Подсистема под плитку фасадную, под керамогранит входных групп;
* Плитка фасадная, плитка керамогранитная;
* Декоративная штукатурка;
* Фуга затирочная;
* Утеплитель;

Комплекс работ, поручаемый подрядчику для определения стоимости предложения, должен рассчитываться претендентом в полном объёме согласно приложенной проектной документации.

В ценовое предложение должно быть включено:

- устройство вентфасадов из плитки с затиркой (в том числе учесть крепление подсистемы к фасадному металлу);

- учесть запилы плитки фасадной (углы, под отливами, в перемычках, на стыках, в примыканиях к отмостке, в примыканиях к окнам и др.);

- устройство ЛШС, в том числе примыкания к оконным конструкциям;

- устройство ламелей;

- устройство вентфасадов входных групп;

- устройство деф. швов (в том числе с посыпкой), герметизации примыканий к кирпичным элементам;

- устройство примыканий к отмостке;

- подмости, леса, платформы для обеспечения монтажа, в том числе теневые навесы необходимые при фуговке плитки;

- устройство ограждений террас.

- разработка и согласование КМД монтируемых конструкций и изделий с согласованием в установленном порядке (за исключением КМД на устройство вентфасада и входных групп, предоставляется Заказчиком)

- проведение предусмотренных проектной документацией испытаний и действующими ТНПА (сопротивлению теплопередаче, огнестойкости и пр.) с предоставлением подтверждающих документов (протоколов сертификационных испытаний и пр.). Применяемые материалы должны иметь протоколы испытаний и техническое свидетельство;

- герметизация, изоляция (пароизоляция и гидроизоляция) мест примыкания;

- гидроизоляция цоколя;

- утепление и гидроизоляция пож. рассечек;

- установку отливов оконных конструкций (выделить отдельной позицией) в полном объёме включая закладные, нащельники, приёмные уголки;

- прочие отливы (в том числе на террасах, в примыканиях) входят в состав данного тендера и должны быть включены в предложении.

- установку цокольных планок;

- узел 6 выполняет субподрядная организация, монтирующая оконные изделия.

- герметизация отливов, сопрягаемая с окнами;

- герметизация отливов на фасаде;

- установка декоративных уголков на окнах в зонах сопряжения окна и фасадов выполняет организация, монтирующая оконные изделия.

- В цене учитывается фасонный элемент фартук парапета из оц.стали (места примыкания фасада к горизонтальному водоотводному желобу).

- Изготовление и установка образцов для презентации учесть в стоимости предложения.

- при устройстве зашивок блоков кондиционеров, конструкция должна обеспечивать доступ к блокам (двери, лючки, съёмные панели)

- Обеспечить полноценный входной контроль плитки. Своевременно уведомлять о выявленных объёмах некондиции (по геометрии, цвету). В случае несвоевременного обнаружения дефектов плитки претензии в адрес заказчика не принимаются. Не допускать в монтаж плитку с логотипами не согласованными с заказчиком.

В предложении:

- В составе стоимости устройства вентилируемого фасада учесть стоимость вертикального транспорта.

- Внешние углы вентилируемого фасада (все ж/д) выполняются с подрезкой согласно ПСД.

- Несущие конструкции из черного металла защитить горячим цинкованием, слоем не менее 100мкм

- Все металлические конструкции (кроме алюминиевых), незащищенных гидроизоляцией, должны быть покрыты антикоррозийным слоем.

При подготовке ценового предложения претендент обязан учесть в ценовом предложении средства в размере 4% от стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, изделий конструкций. Генподрядчик при заключении договора субподряда с участником-победителем Рыночного исследования применяет к цене, предложенной участником-победителем, а также к стоимости выполняемых таким участником-победителем Рыночного исследования дополнительных работ, коэффициент 0,96. При этом 4.0 % от согласованной Заказчиком стоимости строительно-монтажных работ, в том числе от стоимости дополнительных работ, остается в распоряжении Генподрядчика (УП «СУ №21 ОАО «Минскпромстрой») как разница между ценой, указанной в Специальном соглашении с Заказчиком, и ценой заключаемого Генподрядчиком с согласованной субподрядной организацией договора строительного субподряда (включая стоимость дополнительных работ). При этом генеральный подрядчик оказывает полный комплекс услуг генерального подрядчика без взимания платы из цены претендента (субподрядчика).

На полный перечень выполняемых работ претендент (Субподрядчик) обязан предъявить необходимые действующие сертификаты соответствия на изделия, конструкции, а также аттестаты, сертификаты, специальные разрешения (лицензии) на право производства работ и (или) компетенции, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь, либо представить официальные разъяснения компетентных организация об отсутствии таковых требований;

Обеспечить в пределах цены предложения разработку конструкторской документации, необходимой для своевременного изготовления изделий, монтируемых в рамках настоящего договора, а также обеспечить разработку узлов их установки и крепления, с обязательным согласованием с проектным институтом, представителями Заказчика и Генподрядчика;

Все узлы согласовываются с фирмами-подрядчиками и в обязательном порядке согласовываются с архитекторами, проектной организацией, Заказчиком. В случае исполнения фирмами-подрядчиками работ без согласованных чертежей, всю ответственность за выявление неточностей при монтаже несет фирма исполнитель. Размеры всех основных и вспомогательных конструкций рассчитываются конструкторами фирм-подрядчиков.

Организация, выигравшая переговоры заключает договор подряда (субподряда) с Генеральным подрядчиком УП «СУ-21 ОАО «Минскпромстрой».

Организация, выигравшая переговоры должна исполнять и нести ответственность за соблюдение правил Технического регламента Генподрядчика.

2.2. Место расположения Объекта: г.Минск, квартал просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва

2.3. Сроки выполнения заказа не должны превышать следующие:

Лот №1: 15.01.26 – 30.07.2026; (Жилой дом №9.1 по г.п.)

Лот №2: 15.01.26 – 30.07.2026; (Жилой дом №9.2 по г.п.)

Лот №3: 01.12.25 – 30.06.2026; (Жилой дом №9.3 по г.п.)

Лот №4: 01.12.25 – 30.06.2026; (Жилой дом №9.4 по г.п.)

Лот №5: 15.03.26 – 30.07.2026; (Гараж-стоянка №9.5 по г.п.)

Лот №6: 15.01.26 – 30.07.2026; (Объект социально-общественного назначения №9.6 по г.п.)

2.4. Обеспечение выполнения работ материальными ресурсами, в том числе материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, необходимым для производства всех видов строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, осуществляется участником с осуществлением им входного контроля.

2.5. Цена предложения участника должна включать в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ и получения их результата, в том числе стоимость материальных ресурсов (включая оборудование). Цена предложения участника указывается в белорусских рублях.

2.6. Условия платежей по договору.

Расчеты за работы производятся в следующем порядке:

- за расчетный период принимается календарный месяц;

- текущий аванс – \_% от стоимости работ расчетного периода (определяется по результатам переговоров);

- целевой аванс – \_% от стоимости материальных ресурсов (определяется по результатам переговоров);

В случае выбора победителем участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент», выплата текущего и целевого аванса (если таковые предусмотрены предложением последнего) допускается не ранее, чем на третий расчетный период, при условии своевременного и качественного выполнения работ первых двух расчетных периодов.

Оплата стоимости выполненных работ за расчетный период осуществляется в размере \_\_\_% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ (в том числе 0,5% резервируемых денежных средств, которые перечисляются Заказчиком на специальный счет, открытый Генподрядчиком) за вычетом ранее полученных Генподрядчиком текущих авансов и целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде (сумма средств, подлежащих оплате за расчетный период рассчитывается по формуле: всего выполнено работ в текущих ценах\*\_\_% + другие - авансы), в следующие сроки:

- \_\_\_\_\_% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через \_\_ дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а (условия окончательного расчета определяются по результатам переговоров)

В случае выбора победителем участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент», выплата текущего и целевого аванса (если таковые предусмотрены предложением последнего) допускается не ранее, чем на третий расчетный период, при условии своевременного и качественного выполнения работ первых двух расчетных периодов.

В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик удерживает сумму денежных средств в размере 5 % (за исключением случаев, когда, согласно настоящей документации, применяется Повышенный размер удержания) от стоимости выполненных работ каждого расчетного периода. Выплата удержанных Заказчиком средств производится Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 6 месяцев с момента приемки Заказчиком Объекта в эксплуатацию.

Условия выплаты суммы удержания, а также иные условия финансирования указаны в проекте договора, прилагаемом к настоящей документации.

**3. Извещение участников, порядок и условия предоставления документации для переговоров.**

Оповещение о проведении переговоров осуществляется путем размещения извещения на сайте Организатора и (или) путем направления возможным участникам способом, определенным Организатором.

С целью получения документации для переговоров или ознакомления с разрешительной/проектной документацией, потенциальные участники обращаются к ответственному лицу Организатора.

Участник, направляя/предоставляя своё предложение, подтверждает тем самым факт ознакомления с настоящей документацией, разрешительной и проектной документацией Объекта в полном объеме и согласие с их условиями, а также факт ознакомления со строительной площадкой и условиями выполнения работ на Объекте.

**4. Конкурсное обеспечение.**

Конкурсное обеспечение не требуется.

**5. Порядок предоставления участником и объем предложения для переговоров.**

5.1. Перечень документов, представляемых участником в составе предложения для переговоров:

-сопроводительное письмо по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящей документации;

- таблица показателей участника переговоров, согласно приложению №4;

-расчет стоимости работ согласно Приложения №5. Цена предложения участника определяется на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ, указанную в настоящей документации, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству. В цену предложения участника должны войти все затраты, необходимы для получения результата строительных работ (приемки объекта строительства эксплуатацию), за исключением материалов, поставка которых осуществляется заказчиком;

- график производства работ;

- график платежей;

- информацию о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме с Предметом заказа за последние три года, и сведения о текущей загрузке, по форме, согласно Приложению № 2 к настоящей документации;

- информация о наличии аттестата соответствия, декларации о соответствии, сертификата соответствия работ;

- информация о перечне и объемах работ, которые участник планирует выполнять собственными силами, а также сведения о видах работ, выполнение которых будет производиться с привлечением субподрядчиков, и наименования привлекаемых для их выполнения субподрядчиков;

- бухгалтерская отчетность за 2 последних отчетных года и последний отчетный период, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;

- копия устава со всеми приложениями (дополнениями) и изменениями к нему;

- справки о наличии арестов, картотеки к счетам и оборотах денежных средств по счетам за последние 6 мес.

- информационное письмо о наличии задолженности по платежам в бюджет

- сведения о наличии специального оборудования (машин и механизмов), обеспечивающего выполнение заказа;

- сведения наличие количества рабочих, необходимых для выполнения заказа;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего предложение (доверенность, документы о назначении на должность руководителя организации и др.);

- информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года.

Организатор вправе запросить иную информацию/документацию, в том числе о цепочке собственников предприятия-участника, включая конечных бенефициаров.

5.2. Предложения участников предоставляются путем заполнения электронной формы на сайте Организатора, с приложением документов в отсканированном виде. Все документы и приложения к ним должны быть подписаны уполномоченным представителем участника.

При непредставлении участником полного перечня документов, несоответствия содержания и формы предоставленных документов требованиям настоящей документации, его предложение для переговоров может быть отклонено комиссией как не отвечающие условиям переговоров.

5.3.Срок подачи предложений:

**– не позднее 13.00, 11.04.2025г**. – предоставляются **данные для квалификации** Прикрепить документы в электронной форме на сайте организатора переговоров, дополнительно файлы выслать на электронный адрес **e-mail:** [samoilova@a-100.by](mailto:samoilova@a-100.by).(организатора переговоров).

**- не позднее 15.00 02.05.025г.** – подача предложений участниками, прошедшими квалификационный отбор (Прикрепить ценовое предложение по форме технического задания Заказчика в формате Excel (согласно Приложения №5), отсканированные графики платежей, графики производства работ и графики поставки в электронной форме, путем изменения заявки в «Личном кабинете». Дополнительно файлы выслать на электронный адрес e-mail: [samoilova@a-100.by](mailto:samoilova@a-100.by) (Организатор переговоров)).

Организатор вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи предложений для переговоров.

Организатор вправе провести переговоры с каждым участником индивидуально или рассмотреть предложения для переговоров на заседании конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией оглашается содержание основных пунктов предложений для переговоров.

**6. Квалификация участников.**

6.1. Организатор оценивает квалификацию участников согласно следующим параметрам:

- финансовое состояние участника. Организатор вправе допустить участника, нормативы которого не соответствуют требуемым при согласии участника на выполнении работ без авансов;

-качество и своевременность выполнения работ участником: (отсутствие нарушений участником сроков производства работ по договорам подряда и не менее 80% замечаний заказчика должны быть устранены в срок, не превышающий 14 календарных дней) (для СМР);

- своевременное исполнение гарантийных обязательств участником по ранее выполненным для Организатора или иных лиц, входящих в ГК «А-100 Девелопмент», работам (за последний календарный год не менее 85 % дефектов должно быть устранено в срок до 12 дней). Организатор вправе допустить участника, не отвечающего данному параметру, а также участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент» при условии, что такой норматив, оцениваемый в динамике (за последние 6 месяцев и 3 месяца), имеет положительный тренд либо при условии согласия участника с применением в договоре размера резерва (удержания), выше указанного на условиях переговоров;

- соблюдение сроков производства работ /поставки;

- согласие участника заключить договор в редакции, прилагаемой к настоящей документации, без замечаний и протоколов разногласий по форме Приложения №1;

- уровень текущей загрузки участника (объем обязательств по заключенным договорам строительного подряда (поставки));

- опыт выполнения участником в последние 3 года работ, аналогичных Предмету заказа по составу и объему, подтвержденный сканами первых листов заключенных договоров (за исключением);

- отсутствие участника в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ГК «А-100 Девелопмент»;

- способность выполнить работы собственными силами (наличие необходимых аттестатов, специального оборудования, штата сотрудников;

- участие участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ).

6.2. От участия в переговорах отстраняются участники, квалификация которых признана Организатором недостаточной для реализации Предмета заказа, то есть не исполняется хотя бы один из установленных пунктом 6.1 настоящей документации, параметров, а также участники:

- не предоставившие требуемые документы/информацию;

- предоставившие недостоверную информацию;

- не внесшие конкурсное обеспечение (в случае, если внесение конкурсного обеспечения предусмотрено настоящей документацией).

Участник может быть отстранен от участия в переговорах в любой момент до заключения договора.

**7. Порядок оценки предложений участников.**

7.1. Выбор победителя проходит путем голосования конкурсной комиссии за номинированного участника. Победителем переговоров признается участник, предоставивший лучшее предложение для переговоров и набравший максимальное количество голосов.

7.2. Организатор вправе отказать в признании победителем переговоров участнику, не прошедшему квалификацию (в случае ее проведения Организатором).

7.3. Организатор вправе провести процедуру улучшения предложений для переговоров, направленную на снижение участниками цены своих первоначально поданных предложений, исключения аванса.

7.4. Организатор извещает участников в электронной форме о результатах переговоров.

При отказе участника переговоров от заключения договора по их результатам, Организатор переговоров может не проводить повторные переговоры, а заключить договор с другим участником переговоров.

**8. Прочие условия.**

8.1. Участники могут изменить свои предложения для переговоров по согласованию с Организатором. Участник вправе отказаться от участия в переговорах не позднее срока подачи предложений для переговоров.

8.2. Организатор оставляет за собой право в любое время не позднее объявления результатов переговоров внести изменения в настоящую документацию или отказаться от их проведения, и не обязан мотивировать принятое им решение представившим предложения участникам.

8.3. Расходы участников, связанные с подготовкой предложений для переговоров, в том числе затраты на почтовые, канцелярские и транспортные расходы, а также связанные с ознакомлением со строительной площадкой, и другие расходы осуществляются за счет участников и относятся на общие результаты их деятельности. Указанные расходы не подлежат компенсации Организатором (в том числе в случае отказа от проведения переговоров).

**9. Условия заключения договора.**

9.1. Договор строительного подряда (далее и ранее по тексту – договор) заключается с генеральным подрядчиком и в редакции проекта договора, приложенной к настоящей документации и/или размещенной на сайте Организатора. По согласованию с Организатором в проект договора могут быть внесены изменения. Срок рассмотрения и подписания договора – 5 дней с момента получения победителем уведомления о результатах переговоров.

В случае, если в указанный срок Организатору не будет возвращен подписанный победителем переговоров без замечаний и протоколов разногласий экземпляр договора, Организатор вправе считать победителя переговоров отказавшимся (уклонившимся) от заключения договора (возврат Конкурсного обеспечения в таком случае не производится).

9.2. В случае отказа (уклонения) победителя переговоров от заключения договора, Организатор переговоров вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения договора с победителем переговоров и заключить его с иным участником.

9.3. В целях обеспечения контроля за целевым использованием денежных средств и обоснованностью осуществления расходов по договору, заключаемому по итогам переговоров, Организатор вправе применить механизм банковского сопровождения договора.

9.4.Банковское сопровождение договора осуществляется ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Банк).

9.5. Подрядчик гарантирует Заказчику соблюдение законодательства по ценообразованию, включая требования о недопустимости роста цен, о предельном нормативе рентабельности на материалы, предназначенные для использования при строительстве объектов, при производстве материалов для строительства, а также отвечает перед Заказчиком за его соблюдение своими субподрядчиками и поставщиками. В случае, если в результате нарушения законодательства при формировании цены на материальные ресурсы, заполнении первичных учетных документов, к Заказчику будут применены штрафные санкции, административные взыскания, вся их сумма подлежит компенсации Подрядчиком как сумма убытков Заказчика и может быть удержана последним из причитающихся Подрядчику выплат.

9.6. Любая информация, полученная участником в связи с участием в переговорах, в том числе содержащаяся в настоящей документации, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Приложения:

Приложение 1 – сопроводительное письмо о согласии участия в переговорах;

Приложение 2 – информация о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме Предмету заказа за последние 3 года, и сведения о текущей загрузке;

Приложение 3 – проект договора (по запросу у Организатора переговоров);

Приложение 4 – таблица показателей участника переговоров

Приложение 5 – техническое задание, состоящее из перечня работ, что были заявлены на переговоры руководителем проекта. Выгружается из базы модуля «Управление тендерами (БИТ)» при создании документа «Лот».

9.7. Настоящая документация вступает в юридическую силу с 27.03.2025года.

Приложение 1

к документации для переговоров

Исх. № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование Организатора)*

Изучив Документацию о закупке, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование участника)* соглашается с их условиями и выражает готовность принять участие в переговорах на выполнение работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ при строительстве объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и предлагает выполнить весь комплекс работ.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование участника)* победителем переговоров, берем на себя обязательства заключить договор подряда в редакции проекта договора, являющегося приложением к документации для переговоров в срок, предусмотренный документацией для переговоров.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

Приложение 2

к документации для переговоров

(заполняется участником)

### Информацию о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме Предмету заказа за последние 3 года, и сведения о текущей загрузке.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и характеристика объекта, виды выполненных/ выполняемых работ | Заказчик  (наименование организации, тел.) | Период выполнения Работ | | Объем СМР, руб. | |
| Дата начала | Дата окончания | общий  (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственными силами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализованные аналогичные проекты: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Текущая загрузка: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***Примечания:***

*К форме приложить копии сканов первых листов Договора с Заказчиком на объекты по аналогичным проектам*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 4

к документации для переговоров

(заполняется участником)

Таблица показателей участника переговоров по выбору организации на выполнение работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ при строительстве объекта: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Условия конкурса | Предложение участника | Увеличение или снижение показателей в % | Перечень работ и затрат, за счет которых снижены значения показателей |
| 1 | Цена предложения участника, руб., в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | стоимость работ |  |  |  |  |
| 1.2 | стоимость материалов |  |  |  |  |
| 1.3 | стоимость оборудования |  |  |  |  |
| 2 | Наличие целевого аванса при строительстве Объекта. |  |  |  |  |
| 3 | Наличие текущего аванса при строительстве Объекта |  |  |  |  |
| 4 | Продолжительность выполнения работ |  |  |  |  |
| 5 | Гарантийные сроки на выполненные работы |  |  |  |  |
| 6 | Количество аналогичных объектов за последние три года, шт. |  |  |  |  |

Приложение: расчет цены предложения согласно приложению №5.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)